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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ЗОЛОТУХИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 04.12.2020г. №224
п. Золотухино 

	О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «поселок Золотухино» Золотухинского района Курской области»




В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Курской области от 18.10.2013 г. № 748-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», Уставом муниципального образования «поселок Золотухино» Золотухинского района Курской области и в целях реализации мер, принимаемых администрацией поселка Золотухино по обеспечению конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и обеспечение населения поселка Золотухино экологически чистой питьевой водой, Администрация поселка Золотухино Постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «поселок Золотухино» Золотухинского района Курской области», утвержденную постановлением Администрации поселка Золотухино от 10.02.2020г. №13, согласно приложения №1.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://золотухино.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).





Глава поселка Золотухино                                             Н.И.Епишев

                                                                              



Приложение №1 
к постановлению администрации поселка Золотухино
                                                       от 04.12.2020г. №224


ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу
 «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «поселок Золотухино» Золотухинского района Курской области»

Муниципальную программу «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «поселок Золотухино» Золотухинского района Курской области» изложить в следующей редакции:


  
Утверждена 
постановлением
администрации поселка Золотухино 
от 10.02.2020г. №13       
(в редакции постановления администрации
поселка Золотухино от 04.12.2020г. №224)


[bookmark: BM1]Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «поселок Золотухино» Золотухинского района Курской области
 
Паспорт Программы

	Наименование программы
	«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «поселок Золотухино» Золотухинского района Курской области (далее - Программа)

	Заказчик 
Программы

	Администрация поселка Золотухино 


	Подпрограммы муниципальной программы
	Подпрограмма «Экология и чистая вода в муниципальном образовании «поселок Золотухино» Золотухинского района Курской области 


	Разработчик программы

	Администрация поселка Золотухино 

	Цель и задачи Программы

	Цель Программы: 
- реализация мер, принимаемых Администрацией поселка Золотухино по обеспечению конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду на территории поселка.
- стабилизация и улучшение экологической обстановки, повышение уровня экологической безопасности населения;
  - повышение эффективности охраны окружающей среды;
    -повышение эффективности охраны водных объектов, защищенности от негативного воздействия вод;
  -предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение биологического разнообразия;
 -формирование экологической культуры населения
 Задачи Программы: 
-обеспечение благоприятной среды обитания для населения;  
-обеспечение рационального водопользования на территории поселка, оздоровление экологической обстановки на водных объектах;
- организация информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры.

	Целевые индикаторы и показатели Программы

	Целевыми индикаторами и показателями Программы являются: количество созданных          и отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности, численность населения, обеспеченного питьевой     водой надлежащего качества (человек).

	Перечень основных мероприятий Программы

	Перечень основных мероприятий Программы предусмотрена следующим разделом Программы:
улучшение качества питьевого водоснабжения населения;
численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества.

	Сроки реализации Программы

	программа реализуется в один этап: 2020 – 2021 годы

	Объем и источники финансирования Программы
	Прогнозируемые общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 3672,671 тыс. руб., в том числе: 
[bookmark: _GoBack]средства бюджета Курской области – 3257,016 тыс. руб.;
средства бюджета поселка Золотухино – 415,655 тыс. руб.

Объем средств по годам реализации составляет: 2020 год:
средства бюджета Курской области – 715,366 тыс.руб.;
средства бюджета поселка Золотухино – 103,565 тыс.руб.

Объем средств по годам реализации составляет: 2021 год:
средства бюджета Курской области – 2541,65 тыс.руб.;
средства бюджета поселка Золотухино – 312,09 тыс.руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

	За счет адресно - целевого расходования бюджетных средств Программы планируется достичь следующих результатов:
-улучшение качества питьевого водоснабжения населения;
-улучшение обеспеченности питьевой водой жителей поселка Золотухино Курской области;
-повышение работоспособности объектов водоснабжения;
-повышение информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры.



Настоящая муниципальная Программа разработана с учетом Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №203.


1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

В условиях реформирования экономики вопросы охраны окружающей среды приобретают особое значение. Экологическая ситуация в Курской области остается напряженной, а уровень загрязнения окружающей среды - высоким.
В связи с этим возрастает актуальность разработки и реализации мер по улучшению экологической ситуации, по рациональному использованию природных ресурсов, проведения воспитательной и образовательной работы с населением.
Программа содержит комплекс мероприятий, осуществление которых направлено на обеспечение благоприятной окружающей среды, устойчивое функционирование естественных экологических систем, сохранение биоразнообразия, защиту территорий и населения муниципального образования от вредного воздействия вод, оздоровление экологической обстановки на водных объектах, повышение бюджетной и социальной эффективности от использования минерально-сырьевых ресурсов. Определение мероприятий Программы основано на анализе экологической ситуации в муниципальном образовании, выявившем наиболее острые проблемы.
В последние годы одной из наиболее серьезных экологических проблем от решения которой зависит состояние здоровья населения, является загрязнение водных объектов. Это в свою очередь  приводит к деградации водных ресурсов, невозможности использования их в качестве источников водоснабжения и мест нереста рыб, а также к невозможности безопасного пропуска повышенных расходов паводковых вод.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Формирование экологической культуры жителей поселка, повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде. При этом без информирования населения обо всех аспектах охраны окружающей среды и рационального природопользования, без реализации права граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды не произойдет радикальных изменений в его сознании и поведении.


2.Основные цели и задачи, сроки реализации Программы.

Основные цели Программы: 
- реализация мер, принимаемых Администрацией поселка Золотухино по обеспечению конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду на территории поселка.
- стабилизация и улучшение экологической обстановки, повышение уровня экологической безопасности населения;
  - повышение эффективности охраны окружающей среды;
    -повышение эффективности охраны водных объектов, защищенности от негативного воздействия вод;
  -предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение биологического разнообразия;
 -формирование экологической культуры населения
 Основные задачи Программы: 
-обеспечение благоприятной среды обитания для населения;  
-обеспечение рационального водопользования на территории поселка, оздоровление экологической обстановки на водных объектах;
- организация информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры.

3.Сроки и этапы реализации Программы

Муниципальная программа реализуется в один этап: 2020 - 2021 годы

4. Прогноз конечных результатов Программы

Ожидаются следующие результаты реализации муниципальной программы:
-улучшение качества питьевого водоснабжения населения;
-улучшение обеспеченности питьевой водой жителей поселка Золотухино Курской области;
-повышение работоспособности объектов водоснабжения;
-повышение информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры.

5. Перечень основных мероприятий Программы

Достижение целей и решение задач муниципальной программы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.
Подпрограммы направлены на решение конкретных задач муниципальной программы. Решение задач муниципальной программы обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.
В рамках муниципальной программы реализуется подпрограмма:
- Подпрограмма «Экология и чистая вода в муниципальном образовании».
Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления.
Перечень мероприятий Программы предусматривает решение конкретных задач.
Система мероприятий Программы представлена в приложении №1.

6. Ресурсное обеспечение Программы.

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы на 2020 - 2021 годы приведено в таблице:
	
	
	
	
	
	

	Год реализации
	Объем финансирования, тыс. рублей

	
	всего
	в разрезе источников финансирования

	
	
	бюджет Курской области
	бюджет поселка Золотухино

	1
	2
	3
	4

	Общий объем финансирования по муниципальной программе

	2020 год
	818,931
	715,366
	103,565

	2021 год
	2853,74
	2541,65
	312,09

	Всего по муниципальной подпрограмме
	3672,671
	3257,016
	415,655



Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется осуществлять в установленном порядке за счет средств бюджета Курской области и бюджета поселка Золотухино.
В целях реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены субсидии из бюджета Курской области на финансирование расходных обязательств муниципального образования «поселок Золотухино», возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения. 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Курской области подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
	Главные распорядители бюджетных средств включают утвержденную муниципальную программу в реестр расходных обязательств и учитывают средства на ее реализацию при составлении расчетной потребности в бюджетных ассигнованиях в бюджете поселка Золотухино на очередной финансовый год и плановый период.
Порядок и условия предоставления из областного бюджета субсидий поселку Золотухино устанавливается нормативными правовыми актами Администрации Курской области. Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются из областного бюджета на реализацию следующих природоохранных мероприятий: создание объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства и ремонт объектов водоснабжения муниципальной собственности. 
Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

7.1. Оценка эффективности реализации Программы (далее – оценка) осуществляется ежегодно в течении всего срока её реализации и за весь период реализации Программы.
7.2. Оценка осуществляется по следующим критериям:
7.2.1. Достижение запланированных значений целевых показателей.
Оценка степени достижения запланированных результатов по каждому целевому показателю за отчетный период проводится путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя за отчетный период с его плановым значением по следующей формуле:
Иi = Иф / Ип
где:
Иi - степень достижения запланированного результата целевого показателя 
за отчетный период;
Иф - фактически достигнутое значение целевого показателя в отчетном периоде;
Ип - плановое значение целевого показателя в отчетном периоде;
i - порядковый номер целевого показателя.

Если значение Иi превышает 1, для расчета среднего значения достижения запланированных целевых показателей данное отношение принимается равным 1.
Среднее значение достижения запланированных целевых показателей определяется по следующей формуле:
И = ∑Иi / N
где:
И - среднее значение достижения запланированных целевых показателей Программы за отчетный период;
∑Иi - сумма оценок достижения плановых значений целевых показателей 
за отчетный период;
N - количество целевых показателей Программы, подлежащих выполнению 
в отчетном периоде.

7.2.2. Соответствие объемов фактического финансирования запланированным объемам.
Оценка уровня финансирования за отчетный период проводится путем сопоставления фактического объема финансирования за счет всех источников финансирования за отчетный период к запланированному объему по следующей формуле:
Ф = Фф / Фп
где:
Ф - степень уровня финансирования;
Фф – фактический объем финансирования;
Фп – запланированный объем финансирования.

7.2.3. Выполнение запланированных мероприятий.
Степень выполнения каждого запланированного мероприятия Программы за отчетный период определяется путем сопоставления фактически полученного результата от реализации мероприятия 
к его запланированному значению по следующей формуле:
Мj = Мф / Мп
где:
Мi - показатель степени выполнения мероприятия за отчетный период;
Мф - фактически полученный результат по мероприятию за отчетный период;
Мп - ожидаемый результат по мероприятию за отчетный период;
i - порядковый номер мероприятия.

Расчет среднего показателя степени выполнения запланированных мероприятий за отчетный период определяется как отношение суммы оценок степени выполнения запланированных мероприятий к их количеству 
и определяется по следующей формуле:
М = ∑ Мj / К
где:
М – средний показатель степени выполнения запланированных мероприятий 
Программы за отчетный период;
∑Мj – сумма оценок степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;
К – количество мероприятий Программы, подлежащих выполнению в отчетном периоде.

7.3. При проведении Оценки определяется показатель эффективности использования финансовых средств, как отношение среднего показателя степени выполнения запланированных мероприятий к степени уровня финансирования по следующей формуле: 
Э = М / Ф
где:
Э - показатель эффективности использования финансовых средств Программы 
за отчетный период;
М - среднее значение степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;
Ф - степень уровня финансирования мероприятий Программы в отчетном периоде.

7.4. Показатель эффективности реализации Программы определяется как произведение среднего значения достижения запланированных значений целевых показателей и показателя эффективности использования финансовых средств Программы по следующей формуле:
П = И х Э
где:
П – показатель эффективности реализации Программы за отчетный период;
И - среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы за отчетный период;
Э - показатель эффективности использования финансовых средств Программы 
в отчетном периоде.

7.5. Вывод об эффективности реализации Программы формируется на основании значений П. 
Реализация Программы признается:
с высоким уровнем эффективности, если значение П больше либо равно 0,9;
со средним уровнем эффективности, если значение П меньше 
0,9, но больше либо равно 0,7.
В остальных случаях реализация муниципальной Программы признается с низким уровнем эффективности.
-эффективность реализации Программы повысилась.

8. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Невыполнение или неэффективное выполнение муниципальной программы возможно в случае реализации внутренних либо внешних рисков.
К внутренним рискам можно отнести несоблюдение сроков реализации муниципальной программы, неэффективное расходование денежных средств, несвоевременное освоение выделенных денежных средств.
Основными внешними рисками являются: нормативно-правовые, финансово-экономические и ресурсные (связанные с недостаточным финансированием реализации муниципальной программы), социально-экономические (осложнение социально-экономической обстановки), организационные, природно-техногенные (экологические, природные катаклизмы, а также иные чрезвычайные ситуации).
Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволит:
-осуществление муниципального управления реализацией муниципальной программы;
-своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
-взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации муниципальной программы;
-оптимизация ресурсного обеспечения и совершенствование деятельности участников муниципальной программы.
К рискам, неподдающимся управлению, относятся различные форс-мажорные обстоятельства.
Преодоление рисков возможно путем выделения дополнительных бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы, внесения изменений в муниципальную программу, своевременной подготовки и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов муниципального образования, внесения изменений в принятые нормативные акты, оперативного реагирования на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля за реализацией муниципальной программы.


9. Управление Программой и контроль за ее реализацией

Формы и методы управления реализацией Программы определяются Администрацией поселка Золотухино.
Администрация поселка Золотухино является муниципальным заказчиком Программы и координатором деятельности исполнителей Программы.
Администрация поселка Золотухино осуществляет:
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию Программы;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-экономического развития поселка, ускорению или приостановке реализации отдельных мероприятий;
- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации мероприятий Программы;
- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы, мониторинг выполнения Программы в целом и входящих в ее состав мероприятий.
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Глава поселка Золотухино.











10. Подпрограммы Муниципальной программы

10.1. Подпрограмма «Экология и чистая вода в муниципальном образовании «поселок Золотухино» Золотухинского района Курской области».

Паспорт
подпрограммы «Экология и чистая вода в муниципальном образовании «поселок Золотухино» Золотухинского района Курской области

	Наименование подпрограммы
	Подпрограмма «Экология и чистая вода в муниципальном образовании «поселок Золотухино» Золотухинского района Курской области (далее – Подпрограмма)

	Заказчик подпрограммы
	Администрация поселка Золотухино

	Исполнители подпрограммы
	Администрация поселка Золотухино, 
юридические и физические лица

	Цели подпрограммы
		 реализация мер, принимаемых Администрацией поселка Золотухино по обеспечению конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду на территории поселка.

	Задачи подпрограммы
	 обеспечение благоприятной среды обитания для населения, обеспечение населения поселка Золотухино экологически чистой питьевой водой.

	Срок реализации подпрограммы
	подпрограмма реализуется в один этап: 2020 – 2021 годы

	Объем и источники финансирования подпрограммы
	Прогнозируемые общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 3672,671 тыс. руб., в том числе: 
средства бюджета Курской области – 3257,016 тыс. руб.;
средства бюджета поселка Золотухино – 415,655 тыс. руб.

Объем средств по годам реализации составляет: 2020 год:
средства бюджета Курской области – 715,366 тыс.руб.;
средства бюджета поселка Золотухино – 103,565 тыс.руб.

Объем средств по годам реализации составляет: 2021 год:
средства бюджета Курской области – 2541,65 тыс.руб.;
средства бюджета поселка Золотухино – 312,09 тыс.руб.


	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
	- улучшение качества питьевого водоснабжения населения;
- улучшение обеспеченности питьевой водой жителей поселка Золотухино Курской области;
- повышение работоспособности объектов водоснабжения.

	Контроль за исполнением подпрограммы
	Контроль над реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрацией поселка Золотухино




10.1.1.Характеристика проблемы

На большей части территории поселка Золотухино Курской области экологическая обстановка удовлетворительная.
Однако принимаемые меры еще не дали устойчивых позитивных изменений в ее состоянии.
Медленными темпами снижается острота проблемы обеспеченности населения питьевой водой, как главной составляющей жизнедеятельности человека и природной среды.
В результате морального и физического износа происходит дальнейшее разрушение имеющихся объектов водоснабжения, возникает дефицит качественной питьевой воды и больше всего в летний период, когда потребность в ней значительно возрастает.
Отсутствие в бюджете поселка Золотухино в достаточном объеме средств не позволяет в полной мере реализовать полномочия по водоснабжению в границах муниципальных образования, в том числе осуществлять строительство новых или модернизировать существующие объекты.
По этой причине жители населенных пунктов сельской местности вынуждены самостоятельно изыскивать альтернативные источники воды, которые не всегда отвечают санитарным нормам.
Решение отмеченных проблем будет осуществляться путем реализации программно-целевых природоохранных мероприятий, направленных на:
-	текущий ремонт водонапорных скважин, водонапорных башен и водопроводной сети на территории поселка Золотухино;
-	обеспечение потребности населения в водных ресурсах на основе эффективного использования водно-ресурсного потенциала.
Изложенные в настоящей Подпрограмме экологические проблемы и пути их преодоления соответствуют основным положениям Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, Закону Курской области «Об охране окружающей среды на территории Курской области» и Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года.
Подпрограмма призвана обеспечить проведение последовательной и эффективной политики в области экологического развития.
Выполнение поставленных задач предполагается осуществить программно-целевым методом, который позволяет выявить наиболее важные проблемы и обеспечить их решение за счет мобилизации необходимых финансовых и организационных ресурсов, в том числе во взаимодействии с природоохранными органами.

10.1.2.Цель, задачи и прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей

Целью Подпрограммы является реализация мер, принимаемых администрацией поселка Золотухино Курской области по созданию благоприятной и стабильной экологической обстановки на территории поселка Золотухино Курской области.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующей задачи: 
-обеспечение населения поселка Золотухино Курской области экологически чистой питьевой водой.
Целевыми показателями и индикаторами Подпрограммы будут являться:
-количество созданных и отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности;
-численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества (человек).

10.1.3. Срок реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы рассчитана на период 2020 -2021 годы.

10.1.4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной подпрограммы на 2020 - 2021 годы приведено в таблице:
	
	
	
	
	
	

	Год реализации
	Объем финансирования, тыс. рублей

	
	всего
	в разрезе источников финансирования

	
	
	бюджет Курской области
	бюджет поселка Золотухино

	1
	2
	3
	4

	Общий объем финансирования по муниципальной подпрограмме

	2020 год
	818,931
	715,366
	103,565

	2021 год
	2853,74
	2541,65
	312,09

	Всего по муниципальной подпрограмме
	3672,671
	3257,016
	415,655


Финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы планируется осуществлять в установленном порядке за счет средств бюджета Курской области и бюджета поселка Золотухино.
В целях реализации мероприятий муниципальной подпрограммы предусмотрены субсидии из бюджета Курской области на финансирование расходных обязательств муниципального образования «поселок Золотухино», возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения. 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета Курской области подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
	Главные распорядители бюджетных средств включают утвержденную муниципальную Подпрограмму в реестр расходных обязательств и учитывают средства на ее реализацию при составлении расчетной потребности в бюджетных ассигнованиях в бюджете поселка Золотухино на очередной финансовый год и плановый период.
Порядок и условия предоставления из областного бюджета субсидий поселку Золотухино устанавливается нормативными правовыми актами Администрации Курской области. Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются из областного бюджета на реализацию следующих природоохранных мероприятий: создание объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства и ремонт объектов водоснабжения муниципальной собственности. 


10.1.5.Система управления, контроль за ходом реализации Подпрограммы

Субъектом бюджетного планирования Подпрограммы является Администрация поселка Золотухино. Субъект бюджетного планирования несет ответственность за решение задач, запланированных в рамках реализации Подпрограммы, и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов.
Общий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляется Главой поселка Золотухино, текущий контроль – Комитетом ЖКХ И ТЭК Курской области.
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Приложение №1
к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «поселок Золотухино» 
Золотухинского района Курской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы
«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «поселок Золотухино» Золотухинского района Курской области»

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Источники финансирования
	Сумма расходов, всего, тыс.руб.
	в том числе по годам

	Срок реализации
	Ответственные за реализацию мероприятий
	Ожидаемый результат (значение показателей за весь период реализации, в том числе по годам)

	
	
	
	
	2020
	2021
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма «Экология и чистая вода в муниципальном образовании «поселок Золотухино» Золотухинского района Курской области

	1. Мероприятия по улучшению качества питьевого водоснабжения населения

	1.1.
	Водоснабжение ул. Гостиная п. Золотухино Золотухинского района Курской области. Реконструкция.

	бюджет поселка Золотухино

Областной бюджет
	
86,390


715,366
<*>
	
86,390


715,366
<*> 
	
-
	2020 г.
	Администрация поселка Золотухино
	Протяженность реконструированных сетей - 0,214 км.

	1.2.
	Водоснабжение ул. Гайдара пос. Золотухино Курской области. Реконструкция.

	бюджет поселка Золотухино

Областной бюджет
	
252,3



2541,65
<*>
	
-
	
252,3



2541,65
<*>
	2021 г.
	Администрация поселка Золотухино
	Протяженность реконструированных сетей - 0,937 км.

	1.3.
	Осуществление строительного контроля
	бюджет поселка Золотухино

	76,965 
	17,175
	59,79
	2020-2021 гг.
	Администрация поселка Золотухино
	Количество объектов - 2.

	Итого по подпрограмме:
	3672,671 
	818,931
	2853,74
	
	
	

	Итого по Программе:
	3672,671 
	818,931
	2853,74
	
	
	



<*> Предполагаемое софинансирование за счет средств областного бюджета (проект).
